### Projektdokumentation

17.02.2026	Lastenheft & Übersicht erhalten, Projekt Programmierungstool begutachtet & bewertet, Projektplanung geändert, Lastenheft zurückgereicht für Erneuerung entsprechend der Änderungen & Anforderungen, Bestandteile des Spiels geplant, Grafikdimensionnen bestimmt, Py-Game als Software-Entwicklungstool bestimmt, erste Soundausgaben recherchiert, Strukturdiagramm begonnen (drawio als tool)
20.02.2026	Neues Lastenheft bekommen & ausgewertet, Neues Lastenheft angenommen, Strukturdiagramm beendet
24.02.2026	Erstellung Pflichtenheft, Erstellung Aktivitätsdiagramm (drawio), erstes Aktivitätsdiagramm beendet
27.02.2026	Grafiken für das Spiel fertig, Programmierung von classes, loops, map & quit, Aktivitätsdiagramm wird erneuert/ersetzt (einzelne Diagramme neu zusammengeführt)
03/03/26	Pflichtenheft wird neu gemacht, Programmierung wird fortgeführt (Äpfel & Kirschen werden implementiert, Fehler bei der Steuerung berichtigt)
06/03/26	Hindernisse werden implementiert, Map Wände beenden Spiel, Ansätze von Start & Endbildschirm Implementation, Grafik Überarbeitung einzelner Elemente, Neuauflage vom Pflichtenheft wird gestartet, Soundausgabe festgelegt
10/03/26	Soundausgabe implementiert, Fehler in der Hindernis Funktion wird behoben, Anleitung wird verfasst, Steuerung, Level und Map werden in Textformat definiert
13.03.2026	Projektabgabe wird verschoben, Pflichtenheft beendet, Dokumentation Fusion, Parameter & Quellenangabe wird in Textformat verfasst, letztes Troubleshooting durchgeführt